Plano de Qualidade

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

# 1. Objetivo

Este plano diz o que a equipe considera qualidade no GameKeys, como vamos medir e quem cuida de cada parte. As metas são iniciais: como ainda não temos histórico, vamos revisar tudo na retrospectiva da Sprint 1.

# 2. Atributos de qualidade escolhidos

Escolhemos três atributos que têm ligação direta com o problema do projeto, que é vender chave de ativação sem entregar a mesma chave para duas pessoas e sem misturar os dados dos clientes.

## 2.1 Segurança

A loja guarda senha e entrega chave paga, então precisa proteger esses dados.

- Senha salva só com hash (bcrypt), nunca em texto puro, e nunca devolvida pela API;

- Login com token (JWT) que expira em 60 minutos;

- Cada perfil só acessa o que é dele: cliente não entra nas telas de administrador e só vê as próprias chaves;

- Mensagem de login errado é a mesma para e-mail inexistente e senha errada, para não revelar quem tem conta.

Histórias ligadas: GK-7, GK-8, GK-17 e GK-19.

## 2.2 Confiabilidade

O ponto mais crítico do sistema é não vender a mesma chave duas vezes, nem quando dois clientes compram ao mesmo tempo.

- Reserva da chave feita dentro de uma transação no banco, com bloqueio da linha, para duas compras simultâneas não pegarem a mesma chave;

- Estoque calculado a partir das chaves disponíveis, e não de um número digitado à mão;

- Preço do pedido fica gravado no momento da compra e não muda depois;

- Toda mudança de status do pedido fica registrada no histórico.

Histórias ligadas: GK-13, GK-14, GK-15 e GK-16.

## 2.3 Usabilidade

O cliente precisa conseguir comprar sem ajuda e entender o que deu errado quando algo falha.

- Mensagens de erro em português e explicando o que fazer (ex.: "Este e-mail já está cadastrado");

- Telas sempre mostram carregando, lista vazia ou erro, nunca ficam em branco;

- Jogo esgotado aparece marcado e o botão de compra fica desabilitado;

- O fluxo principal (cadastro, escolher jogo, comprar e ver a chave) tem que dar para fazer sem explicação.

Histórias ligadas: GK-7, GK-9, GK-10, GK-11 e GK-17.

# 3. Itens, métricas e metas

| Item | Métrica | Meta | Como medir | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segurança: senhas | Testes de senha (hash, não aparece na resposta) passando | 100% | Testes automatizados no pytest, rodando no CI | QA |
| Segurança: acesso por perfil | Rotas protegidas que recusam quem não tem permissão | 100% das rotas de admin e de cliente | Teste de API chamando cada rota sem token e com perfil errado | QA |
| Confiabilidade: chave única | Chaves vendidas para mais de um pedido | 0 | Teste de concorrência (duas compras ao mesmo tempo) e consulta no banco antes da Review | QA |
| Confiabilidade: build | Execuções do CI com sucesso na main | ≥ 90% | Aba Actions do GitHub, contada no fim da sprint | DevOps |
| Usabilidade: fluxo principal | Colegas que conseguem fazer o fluxo principal sem ajuda | ≥ 4 de 5 | Teste rápido com 5 colegas da turma a partir da Release 2, anotando onde travaram | QA e PO |
| Usabilidade: mensagens | Erros de validação com mensagem clara em português | 100% | Checklist do QA ao testar cada história | QA |
| Cenários de aceite | Cenários com caso de teste | 100% | Plano de testes da sprint comparado com os cenários no Jira | QA |
| Bugs | Bugs críticos ou altos abertos na Review | 0 | Filtro do Jira: tipo Bug, por severidade | QA |
| Revisão de código | Pull requests revisados por outro integrante | 100% | Histórico de PRs no GitHub | Scrum Master |

O QA junta os números no fim de cada sprint e apresenta na retrospectiva. Se uma meta não for atingida, a equipe decide uma ação para a sprint seguinte.

# 4. Como vamos testar

| Tipo | O que cobre | Quando |
| --- | --- | --- |
| Automatizado (pytest) | Critérios de aceite da API, regras de negócio e os testes de segurança | Junto com a história, roda no CI a cada push |
| Concorrência | Duas compras do último exemplar ao mesmo tempo | Na história GK-15 |
| Manual | Telas do front-end, mensagens e fluxo principal | Antes de mover a história para Concluído |
| Regressão | Tudo o que já foi entregue continua funcionando | Antes de cada Review |

Usamos banco de teste separado e dados fictícios. Nenhuma chave de ativação real entra no projeto.

# 5. Bugs

| Severidade | Quando é | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impede o uso ou entrega chave errada/duplicada | Corrigir no mesmo dia, bloqueia a Review |
| Alta | Função importante não funciona | Dentro da sprint |
| Média | Funciona, mas com contorno | Nesta sprint ou na próxima |
| Baixa | Visual ou texto | Vai para o backlog, o PO decide |

Todo bug é cadastrado no Jira com o tipo Bug, a label bug, os passos para reproduzir e a evidência. Depois de corrigido, o QA testa de novo antes de fechar.

# 6. Responsáveis

| Papel | O que faz neste plano |
| --- | --- |
| QA (Wagner na Release 1) | Escreve os casos de teste, testa as histórias, registra bugs e consolida as métricas |
| DevOps (Pedro na Release 1) | Mantém o CI funcionando e acompanha a taxa de sucesso do pipeline |
| Scrum Master (Rodrigo na Release 1) | Acompanha a revisão dos PRs e leva as métricas para a retrospectiva |
| PO (Pedro na Release 1) | Ajuda no teste de usabilidade e aceita ou recusa as histórias na Review |

Como os papéis mudam a cada release, o responsável é sempre quem estiver no papel naquela release.