Acordos de Trabalho da Equipe

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: SM - Rodrigo Almeida Gomes · Versão 1.0 - para aceite na Planning de 20/10/2026

Combinados da equipe para trabalhar junta durante o semestre. Valem para todos os papéis e são revistos na retrospectiva de cada release.

## 1. Comunicação

Canal principal: grupo da equipe no WhatsApp. Assunto de tarefa vai também como comentário na issue do Jira.

Responder mensagens da equipe em até 24 horas em dia útil.

Daily assíncrona na segunda, quarta e sexta, até as 21h: o que fiz, o que vou fazer e se tenho impedimento.

## 2. Cerimônias

Planning, Review e Retrospectiva acontecem nas aulas, conforme o Calendário de Cerimônias.

Apresentação só com os três presentes. Quem não puder ir avisa com pelo menos 2 dias de antecedência.

O SM registra a ata de cada cerimônia em até 2 dias, em docs/sprints/ e na pasta do Drive.

## 3. Jira

Cada um move o próprio card assim que a tarefa muda de situação.

História só entra na sprint com a DoR do modelo de US conferida e só vai para Concluído com a DoD.

Tarefa parada há mais de 3 dias é conversada na daily e pode ser redistribuída (risco R01).

## 4. Código e pull requests

Branch <tipo>/GK-N-descricao e commit <tipo>: GK-N descrição (hook do repositório confere).

Toda mudança de código entra por pull request revisado por outro integrante, com CI verde.

Pedido de revisão é respondido em até 24 horas.

## 5. Impedimentos e ausências

Impedimento é avisado no mesmo dia no grupo e registrado pelo SM com data de abertura e de resolução.

Quem vai faltar a uma entrega avisa antes e combina quem assume a parte.

## 6. Decisões e conflitos

Decisão de produto é do PO, ouvindo a equipe. Decisão técnica é da equipe; sem consenso, decide a maioria.

Discordância é tratada na conversa e, se continuar, na retrospectiva, com foco no problema e não na pessoa.

## 7. Aceite

| Integrante | Papel na Release 1 | Data do aceite |
| --- | --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade | PO e DevOps |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior | QA |  |
| Rodrigo Almeida Gomes | Scrum Master |  |