Calendário de Cerimônias

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: SM - Rodrigo Almeida Gomes · Versão 1.0 - 19/10/2026

Datas conforme o programa da disciplina (Aulas 2026.2). Planning no primeiro dia da sprint e Review e Retrospectiva no último. Datas marcadas como previstas são confirmadas em sala.

| Sprint | Período | Planning | Review e Retrospectiva | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 06/10 (ter) a 15/10 (qui) | Sem Planning (aulas de conteúdo) | Entregas no Classroom: 08/10, 09/10, 13/10 e 15/10 | Release 1 |
| Sprint 1 | 20/10 (ter) a 29/10 (qui) | 20/10 | 29/10 - fim da Release 1 (retrospectiva de release) | Release 1 |
| Sprint 2 | 03/11 (ter) a 12/11 (qui) | 03/11 (prevista) | 12/11 (prevista) | Release 2 |
| Sprint 3 | 17/11 (ter) a 26/11 (qui) | 17/11 (prevista) | 26/11 (prevista) - fim da Release 2 | Release 2 |
| Sprint 4 | 01/12 (ter) a 10/12 (qui) | 01/12 (prevista) | 10/12 (prevista) | Release 3 |
| Sprint 5 (curta) | 15/12 (ter) a 22/12 (ter) | 15/12 (prevista) | 22/12 (prevista) - fim da Release 3 | Release 3 |
| Recesso | 23/12/2026 a 01/02/2027 | - | - | - |
| Sprint 6 | 02/02 (ter) a 18/02/2027 (qui) | 02/02 (prevista) | Demo Day em 16/02 e 18/02 - fim da Release 4 | Release 4 |
| Prova final | 23/02/2027 | - | - | - |

## Rotina dentro da sprint

Daily assíncrona no grupo da equipe: segunda, quarta e sexta.

Aulas de Desenvolvimento e dúvidas não têm encontro: a equipe trabalha nas tarefas da sprint.

Refinamento do backlog pelo PO na semana anterior a cada Planning.