Ata da Sprint Planning - Sprint 1

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: SM - Rodrigo Almeida Gomes · Pauta preparada em 19/10/2026 - preencher durante a reunião de 20/10/2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 20/10/2026 |
| Local | Aula de Gerência de Projeto |
| Facilitador | Rodrigo Almeida Gomes (SM) |
| Sprint | Sprint 1 - 20/10 a 29/10/2026 (Release 1) |

## Participantes

| Integrante | Papel | Presente? |
| --- | --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade | PO e DevOps |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior | QA |  |
| Rodrigo Almeida Gomes | Scrum Master |  |

## 1. Sprint Goal

Proposto pelo PO: Visitante consegue ver o catálogo e o detalhe dos jogos, e cliente consegue se cadastrar e entrar.

Sprint Goal aprovado pela equipe: ______________________________

## 2. Capacidade

| Integrante | Horas disponíveis na sprint | Observação |
| --- | --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade |  |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior |  |  |
| Rodrigo Almeida Gomes |  |  |

Referência do Plano da Sprint 1: cerca de 16 pontos (1 ponto = cerca de 3 horas).

## 3. Itens candidatos (hoje na Sprint 1 do Jira)

| Chave | História | Pontos | Responsável | DoR ok? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GK-7 | Cadastro de cliente | 3 |  |  |
| GK-8 | Login | 5 |  |  |
| GK-9 | Listagem de jogos | 5 |  |  |
| GK-10 | Detalhe do jogo | 2 |  |  |
| GK-57 | Estruturação Banco de Dados | 5 |  |  |
| GK-58 | Estudo do Banco de Dados | 3 |  |  |
| GK-60 | Reunião da Equipe | 1 |  |  |
| GK-61 | Resultados da Sprint | 1 |  |  |
| GK-63 | Estruturação do Back-End | 3 |  |  |

Total: 28 pontos, acima da capacidade estimada. A equipe precisa decidir o que sai.

## 4. Decisões a tomar

Quais itens saem da Sprint 1 para caber na capacidade (proposta do PO no documento Priorização do Backlog).

Se os RNFs da Release 1 (GK-43, GK-44, GK-45) entram nesta sprint; hoje estão sem sprint e o Plano de Teste já os inclui.

Aceite da DoD de Sprint e Release (planilha) e dos Acordos de Trabalho.

Uso de Cypress + Cucumber nos testes de tela, como pede o template do Plano de Teste.

Responsável por cada item.

## 5. Registro das decisões

| Decisão | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |

## 6. Riscos e impedimentos levantados

______________________________

Próxima cerimônia: Review e Retrospectiva em 29/10/2026.