Definition of Ready e Definition of Done

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Este documento mostra o que a equipe combinou para saber quando uma história pode entrar na sprint (Definition of Ready) e quando ela pode ser considerada pronta (Definition of Done). Vale para todas as sprints e pode mudar nas retrospectivas, se a equipe achar necessário.

# 1. Definition of Ready (DoR)

Uma história só entra na sprint, no Planning, se:

- está escrita no formato "Eu como..., preciso..., de modo que...";

- tem critérios de aceite no formato Dado que / Quando / Então, com pelo menos um cenário de sucesso e um de exceção;

- foi estimada pela equipe no Planning Poker e tem no máximo 5 pontos (se passar disso, dividimos em histórias menores);

- está com prioridade e release preenchidas no Jira;

- não depende de outra história que ainda não foi feita;

- a equipe entendeu o que precisa ser feito e não ficou dúvida em aberto com o PO.

# 2. Definition of Done (DoD)

Uma história só vai para Concluído no Jira quando:

- todos os cenários de aceite foram testados pelo QA e passaram;

- o código foi revisado por outro integrante no pull request;

- tem teste automatizado para os cenários principais e todos os testes passam;

- o pipeline do GitHub (CI) está verde;

- o pull request foi mesclado na main e o commit cita a chave do Jira (ex.: GK-7);

- se mudou algo na forma de rodar o projeto, o README foi atualizado.

# 3. Quem confere

| Papel | O que confere |
| --- | --- |
| PO | Deixa as histórias prontas (DoR) antes do Planning |
| Equipe | Confirma a DoR no Planning e estima as histórias |
| QA | Testa os cenários e confere a DoD antes de mover para Concluído |
| Scrum Master | Acompanha se a equipe está seguindo o combinado |

# 4. Aceite da equipe

Lemos e concordamos com o que está acima:

| Integrante | Papel | Data |
| --- | --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade | PO e DevOps |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior | QA |  |
| Rodrigo Almeida Gomes | Scrum Master |  |