Plano de Teste

GK – GameKeys

QA responsável pelo Plano de Teste

Wagner Tiburcio da Silva Junior

GitHub: @Wagnerxxdd

| Histórico de Revisão |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Release / Sprint | Descrição | Autor |
| 19/10/2026 | 1.0 | R1 / S1 | Versão inicial no template da disciplina: escopo da Release 1, casos de teste ligados às US e cronograma | Equipe GameKeys (revisão do QA) |
| 28/10/2026 | 1.1 | R1 / S1 | Status dos 30 casos e métricas da Sprint 1 a partir do CI da main (ca0235f, run 40687889647: pytest 87/87, Cypress 27/27, integração 9/9); arquivos de teste atualizados para os nomes reais | Pedro Lucas (PO e DevOps), com a confirmação do QA registrada no Jira (GK-80, GK-83) |

Identificação

Campo; Valor. Equipe; Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM). Responsável (QA); Wagner Tiburcio da Silva Junior. Versão; 1.0. Data; 19/10/2026. Release / Sprint; Release 1 / Sprint 1 (20/10 a 29/10/2026). Repositório; https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2. Este plano é conduzido pelo QA, escrito na Sprint 0 e atualizado a cada sprint e release. Salvo em docs/Plano-de-Teste.docx no repositório, na pasta do Google Drive e anexado no Jira.

1. Objetivo

Descrever o que será testado, como, com quais ferramentas e por quem, para verificar se o sistema atende aos critérios de aceite das histórias de usuário e à Definition of Done. O GameKeys é uma loja web de jogos digitais vendidos por chave de ativação. Nesta release o foco é cadastro, login e catálogo (US-07 a US-10), os RNFs de segurança e usabilidade da Release 1 (US-43, US-44 e US-45) e a base técnica de banco e API (US-57 e US-63).

2. Escopo

2.1 Dentro do escopo (funcionalidades e US testadas)

ID da US; Funcionalidade; Perfil; Release; Prioridade. US-07; Cadastro de cliente; Visitante; R1; Alta. US-08; Login; Cliente; R1; Alta. US-09; Listagem de jogos; Visitante; R1; Alta. US-10; Detalhe do jogo; Visitante; R1; Alta. US-43; RNF - Senha protegida com hash bcrypt; Cliente; R1; Alta. US-44; RNF - Sessão segura com token JWT de 60 minutos; Cliente; R1; Alta. US-45; RNF - Mensagens de erro em português que explicam o que fazer; Visitante e Cliente; R1; Alta. US-57; Estruturação Banco de Dados; Equipe (técnica); R1; Média. US-63; Estruturação do Back-End; Equipe (técnica); R1; Média.

2.2 Fora do escopo

- Testes de carga e desempenho; aplicativo móvel nativo; pagamento real (o pagamento é simulado); histórias das Releases 2 a 4, que entram neste plano na sprint em que forem planejadas; histórias de estudo e de gestão (US-58, US-60 e US-61), conferidas pela DoD sem casos de teste.

3. Estratégia de teste

Nível; O que cobre; Ferramenta; Responsável. Unitário e de integração; Regras de negócio e API; pytest + httpx, com banco PostgreSQL de teste; Desenvolvedores. Funcional (aceite) automatizado; Fluxos do usuário na interface web, a partir dos critérios de aceite; Cucumber (Gherkin) + Cypress; QA, com apoio da equipe. Exploratório; Fluxos novos e riscos mapeados; Roteiro manual (sessão de 30 a 45 min); QA. Regressão; Cenários marcados @regressao rodando a cada merge e antes da release; Cypress no CI; QA e DevOps. Tipos de teste funcional previstos: caminho feliz, cenários de exceção e validação de campos, controle de acesso por perfil, mensagens de erro, persistência dos dados.

4. Abordagem BDD (critérios de aceite como testes)

1. O PO escreve a US e os critérios de aceite em Gherkin (Dado que / Quando / Então) na issue. 2. O QA transforma os critérios em arquivos .feature, um por funcionalidade, com o ID da US na tag. 3. Os cenários são automatizados em Cypress, com um passo (step) para cada linha Gherkin. 4. O cenário passando no CI é a evidência de que o critério de aceite foi atendido.

4.1 Convenções

- Idioma dos .feature: português (# language: pt), usando Funcionalidade, Contexto, Cenário, Esquema do Cenário, Exemplos, Dado que, Quando, Então, E. - Um arquivo por funcionalidade: cypress/e2e/<funcionalidade>.feature. - Nome do cenário descreve o comportamento, não a tela (ex.: "Cadastro com e-mail já existente"). - Cada cenário é independente e cria o seu próprio dado. - Steps reutilizáveis ficam em cypress/support/step_definitions/. - Seletores: preferir atributos data-cy="..." no front-end, combinados com o time de desenvolvimento. - Evitar esperas fixas (cy.wait(2000)); usar asserções que esperam o elemento.

4.2 Tags

Tag; Uso. @US-01; Liga o cenário à história de usuário. @R1, @R2...; Release em que o cenário entrou. @smoke; Verificações rápidas que rodam a cada push. @regressao; Conjunto executado antes da release. @excecao; Cenário de erro ou de exceção. @wip; Em construção (não roda no CI).

5. Ambiente e ferramentas

Item; Definição. Ambiente de teste; Local (PostgreSQL no Docker Compose) e CI do GitHub Actions; homologação a partir da Release 2. Navegador; Chrome (versão atual) e Electron do Cypress. Back-end e banco; Python 3.12 + FastAPI + PostgreSQL 16, com banco de teste separado dos dados de demonstração. Automação; Cypress + @badeball/cypress-cucumber-preprocessor. CI; GitHub Actions executando os testes a cada push e pull request. Gestão de casos e bugs; Jira, espaço GK: histórias no modelo de US e bugs no modelo de bug (label bug); casos na tabela da seção 8. Relatórios; Saída do Cypress no CI (vídeo e capturas de tela em caso de falha).

6. Dados de teste

Dado; Origem; Observação. Usuários por perfil (administrador e cliente); Seed do banco (carga de demonstração do GK-57); Sem dados reais de pessoas. Jogos fictícios com e sem chaves disponíveis; Seed de demonstração e fixtures em cypress/fixtures/; Inclui jogos esgotados e um inativo para os cenários de exceção do catálogo. Regras: nenhum dado sensível real; o banco de teste é recriado ou limpo antes da execução.

7. Critérios de entrada e de saída

Entrada (um item pode ser testado quando): - A US atende à DoR e tem critérios Gherkin. - A funcionalidade está integrada e implantada no ambiente de teste. - Os dados de teste estão disponíveis. Saída (os testes da sprint estão concluídos quando): - Todos os cenários planejados foram executados. - Cenários @smoke e @regressao passam no CI. - Nenhum bug crítico ou alto em aberto sem plano de tratamento. - Os resultados estão registrados no relatório de execução.

8. Casos de teste e rastreabilidade

ID do caso; US; Arquivo .feature; Cenário; Tipo; Prioridade; Automatizado; Status. CT-01; US-07; e2e/cadastro.feature; test_clientes.py; Cadastro válido; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-02; US-07; e2e/cadastro.feature; test_clientes.py; E-mail repetido; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-03; US-07; e2e/cadastro.feature; test_clientes.py; Senha curta; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-04; US-08; e2e/login.feature; test_autenticacao.py; Login correto; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-05; US-08; e2e/login.feature; test_autenticacao.py; Dados errados; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-06; US-08; e2e/login.feature; test_autenticacao.py; Sessão expirada; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-07; US-09; e2e/listagem-jogos.feature; test_catalogo_banco.py; Lista paginada; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-08; US-09; e2e/listagem-jogos.feature; test_catalogo_banco.py; Jogo esgotado; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-09; US-09; e2e/detalhe-jogo.feature; test_catalogo_banco.py; Jogo inativo; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-10; US-10; e2e/detalhe-jogo.feature; test_detalhe_jogo_banco.py; Detalhe; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-11; US-10; e2e/listagem-jogos.feature; test_catalogo_banco.py; Jogo inexistente; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-12; US-43; backend/tests/test_driver_senha_hash.py; test_clientes.py; Senha salva com hash; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-13; US-43; backend/tests/test_driver_senha_hash.py; Leitura direta do banco; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-14; US-44; backend/tests/test_autenticacao.py; Token válido; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-15; US-44; backend/tests/test_autenticacao.py; Token expirado; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-16; US-44; backend/tests/test_autenticacao.py; Login errado; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-17; US-45; e2e/cadastro.feature, login.feature; test_clientes.py; Erro de validação; Feliz; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-18; US-45; e2e/listagem-jogos.feature, detalhe-jogo.feature; test_clientes.py; Falha do servidor; Exceção; Alta; Sim; Passou (CI 28/10). CT-19; US-57; backend/tests/test_estrutura_banco.py; Criação da estrutura; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-20; US-57; backend/tests/test_estrutura_banco.py; test_clientes_banco.py; Persistência e integração; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-21; US-57; backend/tests/test_estrutura_banco.py; Dados que violam as restrições; Exceção; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-22; US-57; backend/tests/test_estrutura_banco.py; test_driver_senha_hash.py; Proteção dos dados de autenticação; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-23; US-57; backend/tests/test_seguranca_banco_testes.py; Ambiente de desenvolvimento e testes; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-24; US-63; backend/tests/test_saude.py; ruff no CI; Organização inicial do projeto; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-25; US-63; backend/tests/test_saude.py (smoke); Execução da API; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-26; US-63; backend/tests/test_banco.py (smoke); Integração com o banco de dados; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-27; US-63; backend/tests/test_banco.py (smoke); Preparação da comunicação com o front-end; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-28; US-63; backend/tests/test_saude.py; test_autenticacao.py; Configuração segura do ambiente; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-29; US-63; backend/tests/test_banco.py; Banco indisponível ou configuração inválida; Exceção; Média; Sim; Passou (CI 28/10). CT-30; US-63; backend/tests/test_saude.py; test_catalogo.py; Validação e documentação; Feliz; Média; Sim; Passou (CI 28/10).

9. Cronograma de testes

Sprint; Foco dos testes; Entregável do QA. Sprint 0 (06/10 a 15/10); Plano de teste, critérios de aceite em Gherkin e CI com pytest; Plano de teste e plano de qualidade. Sprint 1 (20/10 a 29/10); Preparar Cypress e Cucumber, cenário @smoke no CI e cenários das US-07 a US-10, 43, 44 e 45; Casos de teste executados e primeiros bugs. Sprint 2 (03/11 a 12/11); Cenários das US da sprint e deploy em homologação; Relatório da sprint. Sprint 3 (17/11 a 26/11); Regressão da Release 2 e teste de concorrência da reserva de chaves; Relatório de qualidade da Release 2. Sprints 4 e 5 (01/12 a 22/12); Cenários da Release 3, regressão e teste de usabilidade; Relatório de qualidade da Release 3. Sprint 6 (02/02 a 18/02/2027); Regressão final e ensaio do Demo Day; Relatório final de qualidade.

10. Papéis e responsabilidades

Papel; Responsabilidade nos testes. QA (Wagner); Elabora o plano, escreve os .feature, automatiza os cenários, executa os testes exploratórios e registra bugs. PO (Pedro); Escreve e valida os critérios de aceite; aceita ou rejeita a US. Desenvolvedores; Testes unitários e de integração; corrigem bugs; incluem data-cy na interface. DevOps (Pedro); Executa os testes no pipeline; mantém ambiente e banco de teste; guarda vídeos e relatórios. SM (Rodrigo); Acompanha métricas de teste e impedimentos.

11. Gestão de defeitos

- Bugs registrados com o modelo de relato de bug (passos, resultado esperado e obtido, evidência, severidade). - Severidade: Crítica, Alta, Média, Baixa. - Todo bug encontrado por um cenário recebe o ID da US e o nome do cenário. - Bug corrigido gera nova execução do cenário e, se for crítico ou alto, de um teste de regressão.

12. Riscos dos testes

Risco; Probabilidade; Impacto; Resposta. Testes instáveis (falham sem mudança no código); Média; Médio; Esperas por asserção, dados isolados, revisar seletores. Equipe sem experiência com Cypress/Cucumber; Alta; Médio; Cenário piloto na Sprint 1 e pareamento. Ambiente de homologação indisponível; Média; Baixo; Rodar contra ambiente local no CI. Banco de teste misturado com os dados de demonstração; Baixa; Alto; Banco separado para testes, recriado a cada execução (GK-57).

13. Métricas e relatório de execução

Registrar ao fim de cada sprint (e consolidar na release), ligado ao plano de qualidade: Métrica; Sprint 1; Sprint 2; .... Cenários planejados; 30. Cenários automatizados; 30. Cenários executados; 30. Passaram / Falharam; 30 / 0. % de aprovação; 100%. Bugs abertos (crítico/alto); 0 (GK-106, Alta, corrigido).

Checklist do plano de teste

[ X ] Escopo com as US testadas e o que fica de fora [ X ] Estratégia definida, com Cucumber e Cypress para os testes funcionais [ X ] Convenções de .feature e tags acordadas [ X ] Ambiente, dados de teste e execução no CI descritos [ ] Critérios de entrada e de saída ligados à DoD [ X ] Tabela de casos com rastreabilidade (US, cenário, status) [ X ] Cenário piloto (@smoke) rodando no CI [ X ] Plano salvo em docs/ e no Jira/ Azure