Relatório do Pipeline - Release 1

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: DevOps - Pedro Lucas Vaz de Andrade · Dados do GitHub Actions em 28/10/2026

## 1. Visão geral

O workflow CI (.github/workflows/ci.yml) roda a cada push, a cada pull request e sob demanda. Tem três jobs em paralelo: frontend, backend e imagens Docker. A branch principal é a main.

## 2. Etapas

| Job | Etapa | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| frontend | Instalar dependências e conferir TypeScript com o build | pnpm |
| frontend | Cenários de aceite com API simulada (27 cenários) | Cypress + Cucumber |
| backend | Lint e formatação | ruff check e ruff format --check |
| backend | Migrações e carga de demonstração | python -m app.migrar --carga |
| backend | Smoke (3 testes) e regressão completa (87 testes) | pytest com relatórios JUnit |
| backend | Integração real tela, API e PostgreSQL (9 testes) | Cypress |
| backend | Persistência depois de reiniciar o banco | PostgreSQL de serviço |
| imagens | Gerar as imagens da API e do front-end | Docker |

## 3. Resultados

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Execuções na main | 32, todas verdes (100%) |
| Execuções em pull requests | 16, todas verdes |
| Duração média na main | 51 s no total; 82 s na Sprint 1, depois da entrada do Cypress e da integração real |
| Execução mais longa | 139 s |
| Última execução | ca0235f (merge do PR #14), run 40687889647: frontend, backend e imagens verdes |
| Evidências guardadas | Relatórios JUnit (smoke.xml e pytest.xml) e capturas do Cypress no artefato de cada execução |

## 4. Mudanças na Release 1

Entrada do Cypress com Cucumber nos cenários de aceite (GK-9, GK-10, GK-7 e GK-8).

Integração real tela, API e PostgreSQL e verificação de persistência (GK-57, GK-91).

Proteção contra banco remoto nos testes e PostgreSQL local isolado (GK-106, PR #13).

## 5. Próximos passos (Release 2)

Exigir o CI verde e 1 aprovação antes do merge na main (Q-11).

Deploy em homologação a cada sprint (critério 2 da DoD da Release).

Teste de concorrência da reserva de chave no CI (Q-03).