Ata da Retrospectiva - Sprint 1 e Release 1

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: SM - Rodrigo Almeida Gomes · Modelo - preencher na reunião de 29/10/2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 29/10/2026 |
| Facilitador | Rodrigo Almeida Gomes (SM) |
| Formato | O que foi bem / O que melhorar / Ações |

## Participantes

| Integrante | Papel | Presente? |
| --- | --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade | PO e DevOps |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior | QA |  |
| Rodrigo Almeida Gomes | Scrum Master |  |

## 1. O que foi bem

______________________________

## 2. O que melhorar

______________________________

## 3. Ações para a próxima sprint

| Ação | Responsável | Prazo | Status na próxima retro |
| --- | --- | --- | --- |

## 4. Ações da retrospectiva anterior

Primeira retrospectiva do projeto: não há ações anteriores.

## 5. Impedimentos da sprint

| Impedimento | Aberto em | Resolvido em | Como foi resolvido |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes locais podiam apontar para o Neon compartilhado (GK-106) | 27/10/2026 |  | Proteção e PostgreSQL local isolado implementados no PR #13; merge e validação humana pendentes |
| PRs integrados sem revisão formal registrada | Sprint 1 |  | Não conformidade histórica registrada; definir ação preventiva com o PO/equipe |

## 6. Métricas

| Métrica | Valor | Leitura da equipe |
| --- | --- | --- |
| Velocity (pontos entregues) | A confirmar após aceite do PO |  |
| Burndown (como a linha se comportou) | A analisar com o relatório do Jira na Retrospectiva |  |
| CI verde na main | 29/29 execuções aprovadas na main em 27/10/2026 |  |
| Metas do Plano de Qualidade | Evidências automatizadas preparadas; validação final do QA pendente |  |

## 7. Riscos de projeto revisados

Registro de Riscos (GK-35). Situação: aberto, aconteceu, controlado ou fechado.

| ID | Risco | Situação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Pouco tempo da equipe |  |  |
| R02 | Estimativas sem velocity |  |  |
| R03 | Chave vendida duas vezes |  |  |
| R04 | Falta de integrante na apresentação |  |  |
| R05 | Jira desatualizado |  |  |
| R06 | Escopo maior que o tempo |  |  |
| R07 | Pouca experiência com React e FastAPI |  |  |
| R08 | Projeto não roda em todas as máquinas |  |  |
| R09 | Mudança nas regras da disciplina |  |  |
| R10 | Perda de código ou conflito no repositório |  |  |

## 8. Retrospectiva da Release 1 (processo como um todo)

Como foi a Sprint 0 + Sprint 1, a passagem de papéis para a Release 2 e o que mudar no processo: ______________________________

## 9. Papéis na Release 2

| Integrante | Papel na Release 2 |
| --- | --- |
| Pedro Lucas Vaz de Andrade |  |
| Wagner Tiburcio da Silva Junior |  |
| Rodrigo Almeida Gomes |  |